1 ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN TI

1.1 Suministro

1.2 Adecuación de la solución al ámbito funcional y tecnológico del proyecto

1.3 Implantación

1.4 Prestaciones incluidas en el período de garantía

ESTIMACIÓN DE PLAZOS (índice)

2. CONDICIONES ESPECÍFICAS

2.1 Arquitectura multicentro

2.2 Gestión Integral del Proceso

2.3 Explotación datos

2.4 Severidad y Criticidad: Priorización de incidencias

2.5 Horario del servicio

2.6 Herramientas a emplear

3. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE GESTIÓN DE GARANTÍAS

3.1 Condiciones de medida

3.2 Definiciones

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SI

4.1 Informes

4.2 Foros de gestión

5. CONDICIONES GENERALES

5.1 Interoperabilidad

5.2 Directrices corporativas en materia de gestión de identidades

5.3 Uso de infraestructuras TIC y herramientas corporativas

5.4 Desarrollo web: accesibilidad

6. APARTADO I: REQUISITOS FUNCIONALES DEL SI

6.1 Requisitos funcionales de la Solución

7. APARTADO II: REQUISITOS TÉCNICOS DEL SI

7.1 Tecnología en el puesto cliente

7.2 Entorno tecnológico de la instalación

7.3 Seguridad

7.4 Integraciones

8. APARTADO III: REQUISITOS DE LICENCIAMIENTO

9. APARTADO IV: CLAUSULAS TIC PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN INCLUIDOS EN LA PROPUESTA

10 APARTADO V: CUADRO DE MANDOS DE PRESENCIAS DE LIMPIEZA.

ANEXO X

# SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LIMPIEZA, LOGÍSTICA DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS, SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DE HIGIENE CONSUMIBLE Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, CON VALOR SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL.

1      ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN TI

El suministro e implantación de la solución TI incluidos en la presente contratación deberán ser ejecutados en diferentes etapas, que se detallan a continuación:

- Suministro.

- Adecuación de la solución al ámbito tecnológico y funcional del proyecto.

- Implantación

  - Etapa I: lanzamiento y consultoría previa.

  - Etapa II: instalación de la solución técnica.

  - Etapa III: puesta en producción y consolidación.

- Garantía.

Todo trabajo relacionado con la puesta en producción de sistemas de información, así como con la integración e interoperabilidad de los mismos, deberá llevarse a cabo con la normativa publicada por el SAS a tal efecto en el portal UNIFICA, el portal de normas técnicas del SAS.

La Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante, STIC) del SAS en base a la Resolución SA 0157/2013 de 4 de abril de la Consejería de Salud queda establecida como la encargada de la prestación de servicios TIC en los diferentes centros de titularidad de la Consejería de Salud, lo que le confiere el carácter de único órgano competente en materia TIC de dichas entidades.

En base a ello, serán de obligado cumplimiento las normativas y políticas de seguridad vigentes establecidas por la STIC, que estarán a disposición de los interesados y serán actualizadas con carácter periódico.

Todas las peticiones de instalación, puesta en marcha o incorporación de nuevos dispositivos, aplicaciones sanitarias o sistemas de información necesitan de la aprobación expresa y validación de su idoneidad por parte de la STIC provincial.

En concreto estas normativas afectan a todos los sistemas informáticos (en adelante “Elementos TIC”) incluidos en la propuesta, como, por ejemplo: servidores, PCs, impresoras, PDAs, dispositivos móviles, dispositivos de Electromedicina, dispositivos de red, sistemas de información, sistemas empotrados, integraciones de sistemas existentes, etc. La anterior lista es orientativa y la aplicación de esta normativa no sólo se aplica a estos elementos sino a cualquier otro elemento TIC interno o externo que esté incluido en la oferta.

A título informativo, en el Apartado de Cláusulas TIC adjunto al presente PPT se detallan las principales normativas y medidas de seguridad de obligado cumplimiento.

1.1    Suministro

El sistema de información deberá cumplir los requisitos que se detallan a continuación.

1.1.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales del sistema de información a suministrar se detallan en el Apartado I del presente pliego.

1.1.2. Requisitos técnicos

Los requisitos técnicos del sistema de información a suministrar se detallan en el Apartado II del presente pliego.

1.1.3. Requisitos de licenciamiento

Los requisitos de licenciamiento del sistema de información a suministrar se detallan en el Apartado III del presente pliego.

1.2   Adecuación de la solución al ámbito funcional y tecnológico del proyecto

En el caso de que el sistema de información sea diferente al actual, se tendrán que hacer las adaptaciones necesarias para su adecuación al ámbito funcional y técnico del proyecto. La empresa adjudicataria deberá realizar el análisis funcional, el diseño técnico y el desarrollo de las posibles nuevas funcionalidades, adaptaciones, parametrizaciones e integraciones sobre el producto ofertado para su ajuste al alcance definido y al ámbito funcional y tecnológico del proyecto, según las funcionalidades ofrecidas por la herramienta propuesta, los requerimientos establecidos en el presente pliego y las decisiones tomadas durante las distintas reuniones de trabajo a mantener con los referentes funcionales del SAS para este proyecto. En lo que respecta a las integraciones, deberá hacerse especial hincapié en los datos, los servicios de integración y los requerimientos y modificaciones técnicos y funcionales a llevar a cabo en los sistemas de información con los que la solución adjudicada deberá comunicarse.

Como resultado de estos trabajos, existirá una versión definitiva del sistema de información a implantar que estará customizada para cada uno de los servicios detallados en el Anexo I de los centros del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

1.2.1. Medios personales

En lo relativo a la implantación de la solución al ámbito funcional y tecnológico del proyecto, la empresa adjudicataria se compromete a disponer de un equipo de trabajo especializado en el desarrollo, parametrización, configuración e integración del producto ofertado, con objeto de llevar a cabo los trabajos necesarios para personalizar el sistema de información propuesto a las necesidades y características de los servicios detallados en el Anexo I de los centros del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla a los requerimientos establecidos en el presente pliego.

1.3     Implantación

Los trabajos de implantación definidos han de ajustarse y personalizarse a la metodología y procedimientos definidos en el Modelo Corporativo Marco de Implantaciones (en adelante, MCMI), utilizado por la Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del SAS como documento maestro para el seguimiento y control de la implantación de sistemas de información en la organización. El MCMI se proporcionará como documentación adicional a los pliegos de contratación, ya ajustado y personalizado a las actividades concretas a desarrollar dentro del alcance de esta contratación, junto con sus responsabilidades, en lo que se conocerá como Modelo Corporativo de Implantación del Sistema de Información de LIMPIEZA, LOGÍSTICA DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS, SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DE HIGIENE CONSUMIBLE Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, CON VALOR SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL (en adelante, MCIL).

El MCIL distingue varias áreas de conocimiento: funcional, formación, migraciones, integraciones, sistemas e infraestructuras, análisis y explotación de datos y gestión. A su vez, el plan de ejecución del proceso de implantación se ordena en una serie de fases secuenciales: análisis previo de situación, reingeniería de procesos, pre-implantación, implantación, arranque, consolidación, extensión y paso a N3; dentro de cada fase, los trabajos se ordenan por área de conocimiento.

En el caso concreto de este proyecto, el MCMI se ha ajustado y personalizado en el MCIL en base a las siguientes directrices:

- La instalación del sistema de información se hará de forma centralizada, es decir, una única instancia del aplicativo permitirá el funcionamiento de todos los centros contemplados dentro del alcance del proyecto; el arranque de los distintos centros incluidos dentro del alcance del contrato se realizará de forma secuencial, una vez concluida correctamente la instalación del sistema de información.

- En cuanto al área de conocimiento de formación, las acciones formativas deberán llevarse a cabo de forma presencial para al menos 80% de todos los usuarios de forma obligatoria; para el resto de los usuarios, la formación se podrá llevar a cabo telemáticamente.

- En las fases de análisis previo de situación y reingeniería de procesos se deberá perseguir como objetivo la adaptación a los procesos de negocio involucrados en la implantación de cada centro.

- No se tendrán en cuenta en el proceso de migración los procesos de explotación de datos existentes en la actualidad.

1.3.1. Etapa I: lanzamiento y consultoría previa

En esta etapa deberán llevarse a cabo las actividades definidas en las fases de análisis previo de situación y reingeniería de procesos del MCIL. Para ello, la empresa adjudicataria deberá mantener reuniones de lanzamiento, visitando distintos centros, a través de las cuales se realice la presentación del proyecto, se analice la situación actual, y se identifiquen los interlocutores y grupos de trabajo del SAS cuya implicación pueda ser necesaria para la consecución de los objetivos especificados.

Una vez finalizada esta ronda de reuniones, la empresa adjudicataria presentará el plan de implantación proyectado como consecuencia del desarrollo del MCIL al ámbito de este proyecto, según las condiciones definidas en el presente pliego. El plan de implantación ha de estar orientado a asegurar el uso masivo del sistema de información propuesto por parte de los distintos perfiles profesionales involucrados en cada centro implantado, tras la propia terminación del proceso de implantación, y deberá hacer especial hincapié en las áreas de conocimiento funcional, de migración y/o carga inicial de datos y formación.

Acompañando al plan de implantación, la empresa adjudicataria también deberá presentar una propuesta de abordaje y un calendario de implantación de los centros incluidos dentro del alcance del contrato que, en cualquier caso, deberá contemplar, dentro del plazo contractual establecido, la correcta implantación del 100% de los centros definidos dentro del alcance del contrato.

Toda esta documentación deberá ser aprobada por el Comité Director, una vez haya recibido el visto bueno del Comité de Seguimiento Técnico.

Hay que destacar, dentro de esta etapa, la necesidad de llevar a cabo las siguientes tareas, ya de por si contempladas en el MCIL:

- Analizar la situación actual en cuanto a los Sistemas de Información de los centros SAS de la provincia en base a lo prescrito en la fase de análisis previo de situación del MCIL, lo que ayudará a justificar algunas de las decisiones adoptadas en el plan de implantación.

- Presentar la configuración y parametrización propuestas de las plataformas tecnológicas, tanto software como hardware, que soportarán el sistema de información ofertado.

1.3.2. Etapa II: instalación de la solución técnica

En esta etapa deberán llevarse a cabo las actividades definidas en las fases de pre-implantación, implantación, arranque, consolidación, extensión y paso a N3 del MCIL, para los servicios de los centros del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

La empresa adjudicataria deberá participar en la instalación, configuración, parametrización e integración del sistema de información requerido, según las condiciones establecidas en el MCIL. A su vez, deberá validar dicha instalación, garantizando la total compatibilidad e integración de todos los elementos que la componen.

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria asegurar que los distintos módulos del sistema de información suministrado quedan parametrizados de manera que incluyan, como mínimo, todos los requisitos y funcionalidades definidas en el Apartado I de requisitos funcionales del presente pliego, así como todas las integraciones definidas en el apartado específico del Apartado II de requisitos técnicos. En cualquier caso, las funcionalidades y las condiciones de configuración, parametrización e integración del sistema de información ofertado se regirán por las conclusiones aprobadas en la etapa I de lanzamiento y consultoría, así como por las condiciones de adjudicación.

1.3.3. Etapa III: puesta en producción y consolidación

En esta etapa deberán llevarse a cabo las actividades definidas en las fases de pre-implantación, implantación, arranque, consolidación, extensión y paso a N3 del MCIL. Estas fases se abordarán teniendo en cuenta que la instalación de la infraestructura hardware y software asociada al proyecto está disponible como consecuencia de la finalización exitosa de la etapa anterior.

Tanto el SAS como la empresa adjudicataria, deberán asegurar que los distintos procesos de arranque de todos y cada uno de los centros incluidos dentro del alcance del presente contrato finalicen con éxito. Este arranque se hará de forma paulatina, en base a la propuesta de abordaje y al calendario de implantación presentado junto con el plan de implantación asociado en la etapa I de lanzamiento y consultoría previa.

Las actuaciones correspondientes a los trabajos de implantación en un centro en concreto se considerarán finalizadas tras la realización de las comprobaciones y diagnósticos necesarios que certifiquen el correcto funcionamiento de las aplicaciones y módulos implantados para el centro en cuestión, todo ello sin menoscabo de que cualquier defecto de ejecución detectado con posterioridad a la finalización del periodo de consolidación tras el arranque deba ser resuelto sin cargo alguno en base a las condiciones de garantía estipuladas.

Los trabajos correspondientes a la etapa III de puesta en producción y consolidación se realizarán de forma simultánea en función a los centros que se vayan implantando.

Como peculiaridades respecto al MCMI, la fase paso a N3 del MCIL de cualquier centro implicará que comenzará a estar cubierto bajo las prestaciones incluidas en el período de garantía.

1.3.4. Condiciones de la implantación

### 1.3.4.1 Centros comprendidos dentro del alcance del proyecto

El número y tipos de servicios de cada centro a implantar del Anexo I dentro del alcance del proyecto son los siguientes:

### 1.3.4.2 Usuarios comprendidos dentro del alcance del proyecto

La definición de cada tipo de usuario, sus características y posibilidades dentro del sistema de información requerido se encuentran especificadas en el Apartado I del presente pliego. A continuación, se especifican el número y tipo de usuarios que está previsto usen el sistema de información una vez acabada la fase de implantación en función de cada agrupación de centros:

| PERFIL | USUARIO | HUVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestor de Contrato | 4 |
| 2 | Gestor de Centro |  |
| 3 | Referente Medicina Preventiva | 3 |
| 4 | Referente de Enfermería | 70 |
|  | TOTAL | 77 |

Este número de usuarios deberá tenerse en cuenta, entre otras, para las tareas de formación contempladas dentro de la etapa III de puesta en producción y consolidación y para la definición del entorno tecnológico de la instalación (ver Apartado II).

1.4   Prestaciones incluidas en el periodo de garantía

La adquisición e implantación del sistema de información incluirá las siguientes capacidades durante el periodo de garantía de esta contratación. Estas capacidades deberán ser desarrolladas por la empresa adjudicataria a través de la empresa desarrolladora y propietaria intelectual de los productos software, en el caso de que los productos software ofertados estén basado en tecnología propietaria, o a través de una empresa con soporte oficial o que participe activamente en el desarrollo de los productos propuestos, en el caso de que los productos software ofertados estén basados en fuentes abiertas.

- Gestión de cambios y versiones de los productos software objeto de esta contratación. Quedará garantizada la capacidad para acceder a las actualizaciones y las nuevas versiones software de los productos contratados que se publiquen en cualquiera de las plataformas en las que estén disponibles, lo cual incluye las siguientes prestaciones:

  - Acceso a nuevas versiones debido al mantenimiento correctivo, evolutivo, perfectivo y adaptativo del software.

  - Acceso a actualizaciones de versiones y configuraciones que resulten de cambios introducidos por problemas de cualquier índole, tales como los de interoperabilidad con otros fabricantes y/o aplicaciones.

  - Acceso a parches, actualizaciones menores y hotfixes.

La empresa adjudicataria será responsable de informar cada vez que se libere una nueva versión del producto, y deberá efectuar la entrega de las nuevas versiones por los medios electrónicos adecuados. Previamente, entregará una lista de las nuevas funcionalidades de la versión, que incluirán mejoras generales, nuevas funcionalidades y/o correcciones a “bugs”.

- Gestión de garantías de los productos software objeto de esta contratación, así como del proyecto de implantación asociado. La empresa adjudicataria será corresponsable del correcto funcionamiento del sistema de información implantado, participando del:

  - Proceso de gestión de incidencias, con objeto de restaurar los servicios TIC lo más rápidamente posible ante la aparición de cualquier incidente y/o mal funcionamiento y resolver aquellas solicitudes que necesiten de una capacidad o conocimiento experto para su resolución, cuando el grado de complejidad así lo requiera.

  - Proceso de gestión de problemas, con objeto de gestionar las causas subyacentes de las incidencias que impacten sobre los sistemas de información del SAS y la infraestructura técnica que los soporta. El alcance va desde que se identifica un problema, ya sea de manera proactiva o reactiva, hasta la petición de cambio a gestión de cambios que da solución al error identificado.

  - Proceso de gestión de peticiones, con objeto de dar respuesta ágil y ordenada de todas las peticiones derivadas por el SAS.

En particular, se deberán resolver incidencias y problemas relacionados con:

  - Defectos de construcción, parametrización, configuración o adaptación del sistema de información (errores de codificación, casos de prueba no contemplados, validaciones de datos no contempladas, etc.).

  - Integraciones defectuosas, tanto entre las diversas partes o componentes del sistema de información, como en el entorno de actuación del mismo (interfaces con otros sistemas, traspasos de información entre ellos, etc.).

  - Disfunciones o desajustes entre las funcionalidades o características ofrecidas por el sistema de información en su puesta en explotación y la definición de dichas funcionalidades.

  - Incompatibilidades de los productos contratados con otras herramientas o software de base (sistemas operativos, sistemas gestores de bases de datos, antivirus, etc.).

  - Deficiencias en el rendimiento y uso de los recursos.

Asimismo, se deberán resolver peticiones relacionadas con:

  - Consultas respecto de funcionalidades, parametrizaciones o configuraciones.

  - Ordenes de trabajo necesarias para la correcta gestión de los accesos.

  - Extracciones y/o modificaciones de datos, que no sean resolubles mediante herramientas específicas de explotación de datos.

  - Revisiones de rendimiento y configuración de las infraestructuras que soportan los productos contratados, así como de los sistemas de información que usan los mismos.

  - Comprobaciones de que la resolución de incidencias se ha efectuado con el adecuado grado de optimización y con plena conformidad con las exigencias técnicas de los sistemas de información que emplean los productos contratados.

  - Acceso a las bases de datos de conocimiento y a información sobre el software y la tecnología de los productos contratados.

  - Adiestramiento en los productos contratados.

ESTIMACIONES DE PLAZOS

El programa deberá estar disponible, implantado y con plena operatividad en los Centros, en el plazo máximo de 90 días desde la adjudicación del contrato.

2. CONDICIONES ESPECÍFICAS

2.1   Arquitectura multicentro

El sistema de información deberá soportar una arquitectura multicentro en el sentido de poder compartir bases de datos y ficheros maestros entre diferentes centros y a la vez tener la suficiente flexibilidad para poder adaptar los interfaces de usuarios a las características específicas de cada uno.

Las aplicaciones utilizaran un sistema de ficheros maestros comunes para todos los centros, esto es:

- Los profesionales que intervengan en el proceso y que requiera ser identificado en el sistema de información se utilizará el identificador de usuario corporativo o código que identifique de forma unívoca al profesional como Login de Usuario de DMSAS.

La empresa deberá acreditar la experiencia en este tipo de instalaciones en centros con un tamaño y complejidad comparable a los centros a los que se licita.

2.2   Gestión Integral del Proceso

El sistema de información deberá permitir la gestión integral del proceso de SERVICIO DE LIMPIEZA, LOGÍSTICA DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS, SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DE HIGIENE CONSUMIBLE Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

La empresa proporcionara el detalle de las funcionalidades específicas de la aplicación para cada una de las actuaciones incluidas en el proceso de SERVICIO DE LIMPIEZA, LOGÍSTICA DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS, SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DE HIGIENE CONSUMIBLE Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

2.3   Explotación datos

El sistema de información deberá permitir explotar, en términos de volumen y de complejidad, la información contenida en la base de datos. La explotación de la información debe ser dinámica, es decir, que no se limite a presentar una serie de datos, sino que permita hacer comparaciones (utilizando estadísticos descriptivos básicos, medias, medianas, tendencias, correlaciones, gráficos etc.) de series temporales y entre diferentes unidades y centros.

La explotación de la información debe alcanzar como mínimo la explotación de los datos de actividad:

- Check-list control de calidad (según modelo Anexo XI.1 y 2 del P.P.T.)

- Cuadro de mandos de presencias de limpieza. Se adjunta modelo en el apartado 3.10.

- Control seguimiento de incidencias. (Abierta, cerrada y en progreso)

Específicamente el proveedor deberá presentar una propuesta centralizada de ámbito provincial de un Cuadro de mandos de indicadores (indicadores de proceso y de actividad).

2.4   Severidad y Criticidad: Priorización de incidencias

Se establecen las siguientes prioridades:

- Prioridad máxima. Aplicaciones que precisan de unas condiciones del servicio más exigentes.

- Prioridad media. Aplicaciones que precisan unas condiciones de servicio intermedias.

- Prioridad mínima.  Aplicaciones que requieren un nivel de servicio moderado y, por tanto, unas condiciones más flexibles.

La prioridad se obtiene de la relación entre el nivel de severidad y la criticidad de la incidencia. A continuación, se describen ambos conceptos.

Nivel de severidad

El nivel de severidad define la disponibilidad del equipo para el desempeño de las funciones para las cuales fue desarrollado.

| Nivel de Severidad | Descripción |
| --- | --- |
| 1 = ALTO | Imposibilidad total de trabajar con el recurso. Pérdida del 100% de su funcionalidad. Repetición de una incidencia de severidad media. |
| 2 = MEDIO | Dificultad para trabajar normalmente con el recurso. Pérdida parcial de su funcionalidad. Repetición de una incidencia de severidad baja. |
| 3 = BAJO | Degradación esporádica de la funcionalidad. |

Nivel de criticidad

El condicionante principal a la hora de definir los niveles de prioridad final de las incidencias tipificadas, además de su clasificación en función del grado de severidad del equipo, será la criticidad del servicio para el usuario.

| Nivel de criticidad del servicio | Descripción |
| --- | --- |
| 1 = ALTA | Aplicaciones que impiden la asistencia sanitaria al ciudadano. |
| 2 = MEDIA | Aplicaciones incluidas en el ámbito asistencial no clasificadas como de nivel de criticidad alto y aplicaciones de gestión cuyas incidencias suponen un alto impacto en el hospital. |
| 3 = BAJA | Aplicaciones de gestión no incluidas en el nivel de criticidad medio. |

| Nivel de criticidad usuario | Descripción |
| --- | --- |
| 1 = ALTA | La incidencia afecta a más de un 50% de los usuarios de la aplicación |
| 2= MEDIA | La incidencia afecta entre un 10% y un 50% de los usuarios de la aplicación |
| 3 = BAJA | La incidencia afecta a menos de un 10% de los usuarios de la aplicación |

De la relación de las referidas criticidades se deriva la criticidad global de la incidencia

| Criticidad Global |  | Criticidad de usuario |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 – Alta | 2 – Media | 3 – Baja |
| Criticidad del SI | 1 – Alta | 1 | 2 | 2 |
|  | 2 – Media | 1 | 2 | 2 |
|  | 3 – Baja | 2 | 3 | 3 |

El nivel de Criticidad Global definido para el sistema de información es 1-Alta.

Tabla de prioridades

Se consideran 3 niveles de prioridad, del 1 al 3, siendo 1 la prioridad máxima, según se indica en la siguiente tabla:

| Prioridad |  | Severidad de la incidencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 – Alta | 2 – Media | 3 – Baja |
| Criticidad Global | 1 – Alta | 1 | 2 | 2 |
|  | 2 – Media | 2 | 2 | 3 |
|  | 3 – Baja | 3 | 3 | 3 |

La prioridad de una incidencia condicionará su procedimiento de asignación y seguimiento, así como el tiempo de su resolución. El seguimiento del tiempo de resolución se controla de forma automática a través de las reglas de escalado y notificación.

2.5    Horario del servicio

Las tareas a desarrollar dentro del objeto de la presente contratación se realizarán durante los horarios establecidos a continuación:

- Horario normal, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, excepto festivos nacionales y autonómicos.

  - Se incluye cualquier solicitud de servicios sobre elementos de configuración con disponibilidad 12x5 y 24x7.

- Horario extendido, de lunes a viernes, de 20:00 a 8:00 horas, fines de semana y festivos nacionales y autonómicos.

  - En este horario se enmarcarán aquellas solicitudes que, requiriendo siempre el consentimiento expreso y previo del responsable del contrato, tengan carácter excepcional por su criticidad o urgencia.

  - Por defecto, en este horario se dará servicio ante cualquier incidencia de prioridad muy alta sobre elementos de configuración con disponibilidad 24x7 en entornos productivos.

Este horario es de aplicación a cualquiera de las etapas de implantación contempladas en el presente pliego, así como a las prestaciones a cubrir durante el período de garantía.

2.6    Herramientas a emplear

La empresa adjudicataria se compromete a usar las herramientas de gestión que indique el SAS. El uso de otras herramientas de gestión distintas a las indicadas por propia iniciativa de la empresa adjudicataria no la exime de esta obligación.

A continuación, se definen las herramientas que se usarán para la gestión de todas las prestaciones definidas, sin menoscabo de incorporación o sustitución de alguna de ellas por indicación expresa del SAS durante la vigencia del contrato. La empresa adjudicataria se compromete al uso de dichas herramientas según las instrucciones que se detallan a continuación.

### 2.6.1 Portal de normas técnicas (UNIFICA)

La empresa adjudicataria se comprometerá a mantener y evolucionar las plataformas tecnológicas conforme a MADEJA y, en particular, conforme a las normas propias que el SAS tiene publicadas al respecto en el portal UNIFICA (https://ws001.juntadeandalucia.es/unifica).

Cualquier excepción al cumplimiento de esta cláusula deberá ser aprobada de forma previa al comienzo de las tareas por el SAS.

### 2.6.2 FARO

Es la herramienta destinada a la gestión integral de procesos de TIC del SAS. FARO gestiona el ciclo de vida de las solicitudes, los cambios, los lanzamientos, las solicitudes de plataformas y el proceso de gestión de proyectos que se realizan en las instalaciones del SAS, y está destinada a todos los profesionales y proveedores de servicios de TIC del SAS.

La empresa adjudicataria deberá realizar todas aquellas tareas que sean requeridas dentro de los procesos de gestión del SAS.

Los datos de FARO se utilizarán por el SAS para la verificación del estado de las tareas. Dichos datos, aunque sean de uso compartido entre el SAS y la empresa adjudicataria, serán confidenciales y no podrán ser cedidos a terceros sin la autorización expresa del SAS.

### 2.6.3 WEBCGES

Es la herramienta del SAS destinada a la gestión de incidencias, peticiones, problemas y configuración, los cuales se registrarán en este sistema informático, y se utilizarán como prueba documental para valorar el grado de cumplimiento del contrato.

La empresa adjudicataria deberá conectarse a este sistema para la recepción de todos los avisos de incidencias, siendo de su cuenta la dotación de los medios técnicos necesarios para su integración en el referido sistema.

El registro de incidencias y sus datos son confidenciales. La empresa adjudicataria no divulgará su contenido a terceros sin la aprobación expresa del SAS.

### 2.6.4 JIRA/Confluence

Es la herramienta del SAS destinada a la gestión del ciclo de vida del software, y encargada de la gestión y coordinación de los contratos de servicios para el mantenimiento de aplicaciones a medida.

La empresa adjudicataria deberá conectarse a este sistema para la recepción de todas las solicitudes de servicio relacionadas con la implantación, puesta en producción y mantenimiento del SIN, siendo de su cuenta la dotación de los medios técnicos necesarios para su integración en el referido sistema.

### 2.6.5 Otras herramientas

Sin menoscabo de lo dispuesto en los apartados anteriores, las herramientas específicas que sean necesarias para la prestación de los servicios que se contratan serán de responsabilidad de la empresa adjudicataria y, en todo caso, acordes con lo dispuesto en el portal de normas técnicas UNIFICA.

- ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) DE GESTIÓN DE GARANTIAS

Como medio para garantizar la calidad de las prestaciones contratadas, se establecerán unos ANS y el compromiso por parte de la empresa adjudicataria de cumplirlos. Estos ANS podrán evolucionar a lo largo de la ejecución del contrato con el fin de conseguir una mejora continua en la calidad de la prestación efectivamente proporcionada. Los recursos, tanto humanos como de otra índole disponibles para la prestación, deberán ser dimensionados de forma cualitativa y cuantitativa como mínimo para garantizar los ANS vigentes en cada momento.

Los ANS se basarán en la definición de unos indicadores de calidad que reflejen de forma objetiva la calidad de la prestación real proporcionada, con especial atención a los aspectos más críticos de la misma, y en el establecimiento de un umbral o valor mínimo de calidad para cada uno de ellos. Se han elaborado atendiendo a los siguientes criterios:

- El establecimiento de indicadores de calidad de la prestación, de manera que el SAS pueda realizar una evaluación objetiva de la misma y que la empresa adjudicataria de esta licitación tenga una base para la corrección de las eventuales deficiencias en la prestación y para la mejora de sus procesos y organización

- La automatización del seguimiento y control de los indicadores de calidad de las prestaciones de gestión de garantías recogidas en los ANS. Los datos para la revisión de los indicadores del ANS se obtendrán de las distintas herramientas ya implantadas en el SAS.

- La empresa adjudicataria se comprometerá a realizar todas las acciones organizativas necesarias para permitir un adecuado control de todos los ANS identificados como mínimos en este pliego.

El SAS podrá proponer cambios en la estructura de los ANS mínimos requeridos, que en todo caso deberán ser consensuados con la empresa. Los cambios podrán afectar tanto a los elementos de la prestación objeto de medición como a la frecuencia, la unidad de medición y el nivel de servicio.

3.1    Condiciones de medida

En el cálculo de los indicadores no se contabilizarán los tiempos que se indican a continuación:

- No contabilizarán como tiempo de indisponibilidad las paradas programadas que se realicen en las condiciones preestablecidas y acordadas.

- No se contabilizarán las demoras que estén completa y exclusivamente en el ámbito de las responsabilidades de terceros (otros proveedores externos, el propio SAS, etc.).

- Pérdidas de servicio debidas a causa de fuerza mayor (incendios, inundaciones, etc.), aunque en este caso se aplicarán los acuerdos alcanzados en el proceso de continuidad.

3.2    Definiciones

El seguimiento de los niveles de servicio de gestión de garantías se realizará en base a indicadores. El concepto de incidencia, prioridad en la clasificación de incidencias, intervención, tiempo de respuesta, etc., y los procesos que guían su gestión, se encuentran definidos en UNIFICA, el portal de normas técnicas del SAS.

La empresa adjudicataria garantizará que el tiempo máximo de respuesta ante la notificación de la incidencia, en función de la prioridad de la incidencia, será de:

| PRIORIDAD | TIEMPO RESPUESTA |
| --- | --- |
| 1 | Tmax1: 20 minutos desde la notificación de la incidencia. |
| 2 | Tmax2: 40 minutos desde la notificación de la incidencia. |
| 3 | Tmax3: 60 minutos desde la notificación de la incidencia. |

Se entiende como tiempo de respuesta al tiempo que transcurre desde que se produce la notificación de la incidencia por parte del SAS y hasta que se emite una primera respuesta por parte de la empresa adjudicataria.

| PRIORIDAD | TIEMPO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Tmax1: 2 horas desde el momento de notificación de la incidencia en caso de que la avería impida la asistencia al ciudadano y 4 en el resto de los casos. |
| 2 | Tmax2: 6 horas desde el momento de notificación de la incidencia. |
| 3 | Tmax3: 12 horas desde el momento de notificación de la incidencia. |

Se entiende como tiempo de diagnóstico y atención al tiempo que transcurre desde que se produce la notificación de la incidencia por parte del SAS hasta que se emite una respuesta constatable del diagnóstico del fallo y su resolución por parte de la empresa adjudicataria. La empresa adjudicataria deberá definir la naturaleza y origen/causa de la incidencia mediante el uso de la información disponible y, en su caso, indicar las medidas a adoptar para su resolución.

- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Durante el desarrollo de los trabajos, el SAS podrán establecer los controles de calidad que considere necesarios sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos. El seguimiento y control de la correcta implantación se efectuará mediante la presentación, por parte de la empresa adjudicataria, de informes, reuniones y cuantas acciones se estimen oportunas.

4.1    Informes

La empresa adjudicataria deberá poner a disposición del SAS, al menos, la siguiente información:

- Informe de progreso, que recogerá el estado de los trabajos, a fecha en que se realiza. Será el resultado del análisis de los datos que proporciona el equipo de trabajo del contrato y constituye la principal fuente de información sobre los trabajos realizados y la situación de los mismos. Describe las tareas acometidas y por acometer, su grado de consecución, así como sus objetivos. Registra, asimismo, los problemas acaecidos e identifica los riesgos y oportunidades identificados en relación con el contrato. Este documento se generará a medida con la información relevante para cada uno de los foros de gestión.

- Cualquier otro tipo de informe técnico, de gestión o planificación que se solicite por el SAS.

4.2. Foros de gestión

Los foros de gestión constituyen el marco para la toma de decisiones compartidas con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos establecidos para la implantación del sistema de información:

- Comités de Seguimiento Técnico: estarán formados por el director técnico del SAS, el responsable del contrato por parte de la empresa adjudicataria, el responsable funcional provincial, los administradores de centro y las personas que ellos designen. Sus principales objetivos serán:

  - Velar por el grado de cumplimiento de los objetivos y elaborar planes de acción para corregir las posibles desviaciones que se produzcan.

  - Realizar el seguimiento del proyecto.

  - Controlar el cumplimiento de las directrices estratégicas marcadas por el Comité Director del contrato.

- Comité director: estará formado por personas de la dirección del SAS y de la empresa adjudicataria, por el responsable del contrato y los directores técnicos del SAS, el responsable funcional provincial, los administradores de centro y el responsable del contrato de la empresa adjudicataria, y estará encargado de realizar un seguimiento del contrato a alto nivel, y de la toma de decisiones en el caso de que la naturaleza del problema o cuestión planteada lo requiera.

Todas las reuniones que se organicen durante la ejecución del contrato deberán ir acompañadas de un documento previo a su realización, orden del día de la reunión, donde se indicarán los temas a tratar en la misma. Tras la realización de la reunión, la empresa adjudicataria presentará el acta de la reunión, donde se especificarán los temas tratados, así como los acuerdos o conclusiones a las que se han llegado en la reunión.

5. CONDICIONES GENERALES

5.1   Interoperabilidad

Las ofertas garantizarán un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa, conforme a las estipulaciones del Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (ENI). En concreto, se cumplirán las Normas Técnicas de Interoperabilidad establecidas por dicho esquema.

Además, y en virtud del artículo 11.2 del RD 4/2010 por el que se establece el ENI, se hará uso de los siguientes formatos no incluidos en el catálogo de estándares del ENI para dar cobertura, en caso de que aplique, a funcionalidades y aplicaciones de ámbito sanitario:

• ISO/HL7 27931 – HL7 v2.x

• ISO 12052 – DICOM, para el caso de imagen electrónica

Se cuidarán especialmente los aspectos de interoperabilidad orientados a la ciudadanía, de tal forma que se evite la discriminación a los ciudadanos por razón de sus elecciones tecnológicas. También se atenderá a los modelos de datos sectoriales relativos a materias sujetas a intercambio de información con la ciudadanía, otras Administraciones Públicas y entidades, publicados en el Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración (CISE) que resulten de aplicación.

Para la práctica de la verificación, mediante un código generado electrónicamente, de documentos firmados electrónicamente en la Administración de la Junta de Andalucía, para el contraste de su autenticidad y la comprobación de su integridad, en el marco del artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 42.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el apartado VIII (Acceso a documentos electrónicos) de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico, se utilizará la Herramienta Centralizada de Verificación, de acuerdo con el protocolo técnico disponible en el apartado correspondiente de la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andaluía.

5.2. Directrices corporativas en materia de gestión de identidades

En todo lo relativo a la implementación de la funcionalidad de gestión de usuarios y control de accesos del sistema de información a desarrollar (roles, gestión de login y password,  ....) se deberán respetar las directrices que la Junta de Andalucía elabore en lo referente a la gestión de identidades y en su caso, adaptándose a la solución de single sign-on que la Junta de Andalucía haya provisto. Dichas directrices se proporcionarán con la suficiente antelación, aportando la documentación técnica existente para tal fin.

5.3. Uso de infraestructuras TIC y herramientas corporativas

Se tendrán en cuenta todas las infraestructuras TIC (sistemas de información, tecnologías, frameworks, librerías software, etc.) que en la Junta de Andalucía tenga la consideración de corporativas u horizontales y sean susceptibles de su utilización.

5.4. Desarrollo web: accesibilidad

Deberán respetarse las normas de accesibilidad WAI-AA, así como las directrices de accesibilidad de la web establecidas en la normativa de la Junta de Andalucía y en las directivas europeas, al menos en la parte pública de la web, si la hubiera.

6 APARTADO I: REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El programa informático ofertado deberá permitir realizar, como mínimo, las siguientes operaciones:

OPERATIVA RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD DIARIA DE LIMPIEZA:

  - Registro, generación y control de la actividad diaria de limpieza por Zonas y Centros: Control de actuaciones.

  - Recursos asignados en cada uno de los Centros con indicación de tareas asignadas y control de ejecuciones según programación.

PLANIFICACIÓN, REGISTRO Y GENERACIÓN DE INFORMES DEL PLAN DE LIMPIEZA.

- Planificación de tareas, de acuerdo con la especificidad y frecuencia establecidas en el Plan de Limpieza.

- Generación de informes: Actuaciones Plan de limpieza.

INCIDENCIAS Y PARTES CORRECTIVOS.

- Generación y control informatizado de incidencias, o partes correctivos de limpieza.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO:

- Evaluación de la calidad de la limpieza en rondas de inspección.

- Evaluación de la calidad de la limpieza en unidades.

- Valoración de la calidad final del servicio, tanto a nivel de Centro como a nivel provincial.

GESTIÓN LIMPIEZAS ALTAS HOSPITALARIAS

El Sistema de Información de Limpieza deberá disponer del censo de camas por Centro, planta y especialidad. Debiendo la Adjudicataria mantener actualizado este censo con la información que se genere a través de los servicios corporativos de Diraya.

- ESTADOS DE LA CAMA

En cada cama, se identificará el estado en el que ésta se encuentra. Estos estados deben ser configurables y modificables según necesidades de nuevas funcionalidades del Centro Gestor, pudiéndose diferenciar, a modo de ejemplo, siete estados:

  - Pre-alta, informa que está previsto que en breve se produzca el alta del paciente pero aún éste se encuentra ocupando la cama. Esta situación nos ayudará a dimensionar el número de “limpiezas de alta” que habrá que realizar y evita que se realice la “limpieza diaria rutinaria” antes de que se vaya el paciente y tener que posteriormente realizar la “limpieza de alta”. La ocupación de la cama se puede producir porque aún no tiene el alta firmada, porque está pendiente de ambulancia, …

  - Traslado, informa que está previsto realizar un traslado del paciente a otra habitación pero que aún éste se encuentra ocupando la cama. Esta situación nos ayudará a dimensionar el número de “limpiezas de alta” que habrá que realizar y evita que se realice la “limpieza diaria rutinaria” antes de que se vaya el paciente y tener que posteriormente realizar la “limpieza de alta”.

  - Disponible para limpieza, informa que el paciente ya no se encuentra ocupando la cama y puede el servicio de limpieza realizar la “limpieza de alta”.

  - Alta Administrativa, informa que en Estación de Gestión Diraya al paciente se le ha dado alta administrativa, aunque no implique que la cama esté desocupada.

  - Limpia, informa que el servicio de limpieza ha finalizado la “limpieza de alta” y puede enfermería realizar la cama.

  - Disponible para ocupar, informa que ya se encuentra realizada la cama y se encuentra disponible para poder ser asignada a otro paciente.

  - Asignada, informa que la cama ya se encuentra adjudicada por el Servicio de Admisión a un nuevo paciente.

En relación a la limpieza, en el Sistema de Información se deberá poder indicar si es urgente o no, y el tipo de limpieza que requiere (normal o especial).

Los estados deben poder seleccionarse en cualquier momento, con independencia de que el estado previo esté activo o no.

El estado de la cama deberá poderse marcar por el usuario del Sistema de forma manual directamente en el Sistema de Información de Limpieza y mediante el pase de tarjeta de proximidad por las pantallas de televisión situados junto a las camas de hospitalización (donde existan).

Los estados deben poder seleccionarse en cualquier momento, con independencia de que el estado previo está activo o no. Ejemplo: puedo seleccionar “Disponible para ocupar” sin previamente haber seleccionado limpia.

También los estados deben poder ser configurables y modificables, por si en un futuro se detecta otra necesidad.

Habrá estados que se actualizarán a través del censo de pacientes como, por ejemplo, al alta administrativa que activará el estado disponible para limpieza si los usuarios del Sistema no lo han activado. Así mismo, el ingreso administrativo cerrará asignará la cama si el usuario del Sistema no lo ha activado.

- INFORMACIÓN DIARIA DEL PROGRAMA A TIEMPO REAL

El Sistema de Información de Limpieza diariamente y a tiempo real aportará al menos la siguiente información:

- Estado en que se encuentra cada cama por Centro, planta y especialidad.

- Número de camas que se encuentran en cada estado por Centro, planta y especialidad.

El Sistema de Información de Limpieza deberá registrar por cama y día, la hora a la que se marca cada estado.

- INFORMES Y GRÁFICOS

El Sistema de Información elaborará informes y gráficos en el periodo definido por Centro, planta y especialidad, debiendo al menos aportar la siguiente información:

- Número de camas que se han marcado en cada uno de los diferentes estados por hora.

- Número de camas que se han registrado en cada uno de los estados por día y mes. Para poder identificar zonas en las que no se realice el proceso completo y ver la evolución de utilización del programa.

- Nº de camas marcadas “Disponibles para ocupar” antes de una hora determinada.

- Porcentaje de camas en los que se ha realizado el proceso completo, desde pre-alta/traslado hasta marcarla como “Asignada”.

Calculará por Centro, planta y especialidad el tiempo medio por día que transcurre desde que una cama se encuentra en:

- Estado “Alta/traslado” hasta que pasa al estado “Disponible para Limpieza”.

- Estado “Disponible para Limpieza” hasta que pasa al estado “Limpia”.

- Estado “Limpia” hasta que pasa al estado “Disponible para ocupar”.

Permitirá seleccionar periodos para la elaboración de informes y gráficos por Centro, planta y especialidad.

Permitirá exportar la información en un formato explotable por parte de los Servicios (que cumpla los requerimientos.

- PERFILES

El programa deberá permitir el acceso con diferentes perfiles, al menos:

Operativo, permitirá la mecanización de los diferentes estados (excepto el estado “Asignada”) y consultar la información diaria del programa a tiempo real de la planta y especialidad competencia del control de enfermería. Se encontrará instalado en los controles de enfermería.

Consultor, permitirá tener acceso a toda la información, informes y gráficos.  Podrán tener acceso los profesionales del Centro asignados por la Dirección del mismo (Supervisores, jefes de la Guardia, subdirectores, responsables de Servicios Generales, …).

Admisión, permitirá realizar la consulta de la información diaria del programa a tiempo real por planta y especialidad de todo el Centro. Únicamente los profesionales con este perfil podrán seleccionar el estado “Asignada”, no pudiendo asignar otro estado a la cama. Tendrán este perfil los profesionales que se encuentren asignados al Servicio de Admisión.

Cuando una cama se active en estado “Libre”, deberá llegar un aviso a limpieza para que se preste el servicio a la mayor brevedad.

Deberá poderse consultar la información diaria a tiempo real a través de una App para sistema operativo Android e iOS, a la cual tendrán acceso los profesionales con perfil “Consultor”.

La Adjudicataria deberá asumir todas aquellas modificaciones que se requieran en el programa para mejorar la información y el servicio prestado.

Posibilidad de elaboración de informes estandarizados de actividad de periodicidad mensual y anual

La empresa proporcionara el detalle de las funcionalidades específicas de la aplicación para cada una de las actuaciones incluidas en el proceso de SERVICIO DE LIMPIEZA, LOGÍSTICA DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS, SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DEL MATERIAL DE HIGIENE CONSUMIBLE Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

Todas las funcionalidades requeridas deberán ser demostrables por parte de la empresa licitadora en un entorno real lo más similar al escenario planteado.

7 APARTADO II: REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

7.1 Tecnología en el puesto cliente

La aplicación estará diseñada en tecnología web en todos sus módulos; los principales exploradores, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari y Firefox, deberán soportarla en sus últimas versiones, sin producir interrupciones o fallos ni requerir componentes software añadidos; no se aceptarán soluciones de puesto cliente basadas en tecnología flash.

7.2   Entorno tecnológico de la instalación

El diseño propuesto debe ser tal que permita un uso adecuado de la aplicación de un número máximo de usuarios equivalente al 150% del número de usuarios que está previsto use el sistema de información una vez concluido el proyecto, así como una concurrencia del 70% de este número máximo de usuarios sin que el rendimiento se vea afectado más de un 5% respecto de lo que serían los tiempos obtenidos por un único usuario.

7.2.1. Infraestructura de servicio crítico y mecanismos de plan de contingencia

Dada la criticidad del entorno en el que presta servicio este sistema y su gran implicación dentro del proceso de gestión diaria, la solución que se solicita debe estar alineada con la estrategia provincial de la STIC para este tipo de infraestructuras. Dicha estrategia provincial consiste en disponer de un entorno de funcionamiento completo en el Centro de Proceso de Datos (CPD) del Hospital Virgen del Rocío (o nodo principal) y una réplica asíncrona de contingencia, totalmente funcional y lista para prestar servicio, en el CPD del Hospital Virgen Macarena (o nodo de backup).  Desde dichas plataformas se prestará todo el servicio a todos los usuarios y dispositivos que estén implicados en el sistema ofertado.

Para ello se solicitará a la empresa adjudicataria desplegar toda la infraestructura necesaria en ambos CPDs de forma que puedan cumplirse estos tres objetivos fundamentales:

El servicio a todos los clientes se debe poder prestar desde uno u otro centro de forma indistinta sin necesidad de realizar ningún tipo de cambio de configuración en los clientes. Para ello se adoptarán técnicas de “VxLAN” o “Red Virtual extendida” que permita que los servicios puedan disponer en uno y otro centro de la misma configuración de red IP.

El servicio de réplica de la información necesaria entre ambos CPDs puede ser asíncrono, pero debe ser: automático, desatendido y de tal forma que se garantice que haya un tiempo MÁXIMO de pérdida de información en caso de que sea necesario activar la conmutación entre centros.

La activación de los servicios en uno u otro centro se realizará de forma arbitrada, pero lo más automatizada posible. Esto implicará que la empresa adjudicataria deberá proporcionar la documentación, la formación necesaria al personal del SAS, los recursos y los mecanismos necesarios para poder realizar dicha conmutación entre centros (del principal al de backup o viceversa) quedando la decisión de cuándo y cómo hacerlo en manos del personal del SAS designado para este propósito. Este procedimiento y el procedimiento de vuelta atrás, que serán conocidos como “Plan de Contingencia” deberán considerarse como documentación entregable del proyecto y deberán elaborarse y probarse dentro de los primeros dos meses desde el arranque del proyecto y siempre antes de poner en producción la plataforma.

    - Requisitos relacionados con la calidad de la solución adjudicada

La empresa realizará una descripción detallada de tres aspectos muy importantes de la solución adjudicada que recogerán los tiempos máximos permitidos para cada uno de los siguientes apartados.

Si la descripción aportada no es suficiente, o si la Subdirección TIC lo considera necesario, la empresa realizará una demostración práctica de su solución para el cumplimiento de los tiempos indicados en la oferta.

Los periodos a considerar son:

- Periodo máximo de pérdida de datos en la conmutación.

Dado el carácter asíncrono de la solución que se solicita, se entiende que existirán una serie de cadencias de réplica para cada tipo de elemento de la infraestructura, de forma que se pueda garantizar que cada uno de los elementos de servicio del CPD principal se encuentra correctamente replicado en el CPD de respaldo con una frecuencia de copia adecuada a la naturaleza del elemento y a su frecuencia de cambio.

Como las posibilidades tecnológicas adoptables no permiten la implantación de estrategias síncronas se entiende que, en el peor de los casos, dentro del proceso de conmutación de nodos solicitado podría existir una pérdida de los últimos datos que no se hayan podido sincronizar entre ambos centros.

Para estos casos el proveedor deberá establecer en el documento de “Plan de Contingencia” los procedimientos que se deberían ejecutar tras la conmutación para volver a recuperar los datos perdidos (reenvío de mensajería, reenvío de resultados desde analizadores, etc.).

El periodo máximo de pérdida de datos se entiende como el tiempo máximo que ocurre entre dos réplicas de datos y que correspondería a la información que sería necesario volver a recuperar de forma manual en caso de conmutación forzosa de nodo por pérdida de servicio del CPD principal.

El periodo máximo permitido es de 15 minutos. La solución adjudicada dispondrá de mecanismos para asegurar que la pérdida de datos en caso de conmutación sea menor a este periodo.

- Tiempo de conmutación para el servicio de análisis.

En determinados periodos del día, el tiempo en el que un analizador está parado en espera de poder obtener o volcar datos de su sistema de información es vital.

Dentro de los diferentes servicios que componen la solución adjudicada, el proveedor deberá identificar cuáles son las piezas mínimas que deben estar funcionando en el CPD de respaldo para que cualquier analizador de la provincia pueda reanudar su trabajo tras la conmutación.

El tiempo de conmutación para el servicio de análisis se entiende como el tiempo que transcurre desde que se decide activar el plan de contingencia y proceder a iniciar el nodo de respaldo, hasta que todos los servicios indicados estén arrancados en dicho nodo y los analizadores puedan retomar su proceso.

El tiempo máximo permitido es de 15 minutos. Cualquier solución que no disponga de mecanismos para asegurar que cualquier analizador de la provincia pueda retomar su proceso en dicho tiempo será descartada.

- Tiempo de conmutación para el servicio asistencial.

Al igual que en el caso anterior, la posibilidad de acceder a la información por parte de los profesionales del SAS para consultar los resultados es otro de los puntos fundamentales y más críticos de este servicio.

Dentro de los diferentes servicios que componen la solución adjudicada, el proveedor deberá identificar cuáles son las piezas mínimas que deben estar funcionando en el CPD de respaldo para que cualquier profesional asistencial de la provincia pueda consultar información de pacientes producida antes de la parada. Es importante recalcar que este tiempo debe incluir tanto si la consulta se realiza desde las herramientas propias del fabricante, como si se realiza a través de la integración entre la solución y la Historia Clínica Electrónica Diraya.

El tiempo de conmutación para el servicio asistencial se entiende como el tiempo que transcurre desde que se decide activar el plan de contingencia y proceder a iniciar el nodo de respaldo, hasta que todos los servicios indicados estén arrancados en dicho nodo y los profesionales puedan realizar consultas de resultados.

El tiempo máximo permitido es de 15 minutos. Cualquier solución que no disponga de mecanismos para asegurar que la pérdida de datos en caso de conmutación sea menor a este periodo será descartada.

    - Plataformas tecnológicas de servicio

En el mercado existen multitud de tecnologías que permiten prestar estos servicios en este formato de CPD principal y CPD de contingencia. Sin embargo, dado que la implantación deberá realizarse dentro de las infraestructuras actuales del Servicio Andaluz de Salud en dichos CPDs, es conveniente que la infraestructura física de cómputo se ajuste a una de estas dos opciones:

- Servicio de virtualización basado en VmWare sobre Servidores físicos tipo “Blade” o Rack de fabricantes de reconocido prestigio. Almacenamiento en disco basado en infraestructura SAN que permita el acceso aleatorio y concurrente a todos los servidores a los recursos de disco.

- Servicio de virtualización mediante tecnologías de Hiperconvergencia (HCI) compatibles con la que resulte adjudicataria del expediente 2020/09814, actualmente en fase de Evaluación, o en su defecto que se ajuste a los criterios de compatibilidad definidos en dicha licitación.

Caso de no adaptarse a una de estas dos opciones, la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de todas las necesidades adicionales que haya que satisfacer (Armarios rack, cableado eléctrico o de red de datos, equipos de conectividad de red o fibra, etc.) para poder realizar la instalación de su propuesta dentro de los CPDs indicados con las garantías necesarias.

A nivel de servidores lógicos y el software base sobre el que se soporte la plataforma que oferte la empresa se definen estos requerimientos.

- Sistema operativo: Oracle Enterprise Linux o Microsoft Windows Server, en sus versiones más actualizadas.

- Servidor de aplicaciones: Weblogic o IIS, en sus versiones más actualizadas.

- Base de Datos: Oracle (Versión standalone o RAC), en su versión más actualizada.

La solución debe incluir todas las licencias de producto necesarias para desplegar la infraestructura y por el periodo de validez del presente acuerdo marco y sus posibles prórrogas.

      - Estrategia de copias de seguridad

A pesar de disponer de una doble plataforma con réplica de la información, la seguridad informática y la normativa vigente obliga a disponer también de un sistema de copias de seguridad de los datos para prevenir otro tipo de contingencias posibles (borrados involuntarios de datos, ataques de ramsonware, corrupción de datos, etc.).

La solución adjudicada debe contemplar un mecanismo de copia de seguridad de la información que cumpla con la normativa vigente para este tipo de plataformas y que permita implementar niveles de retención en tres ciclos: copia diaria con retención durante 15 días, copia semanal con retención de un mes y copia mensual con retención de seis meses.

Adicionalmente se puede solicitar que la empresa integre su solución de copias de seguridad con otros mecanismos existentes en la actualidad dentro de la plataforma de la Subdirección TIC, de cara a poder salvaguardar durante más tiempo o en otros dispositivos en otras ubicaciones físicas. En este caso el SAS proporcionará la plataforma y licencias necesarias para ello.

      - Entornos de trabajo

Dentro de la plataforma adjudicada, la empresa deberá poder contar con estos cuatro entornos necesarios para el funcionamiento y la evolución de la solución.

- Entorno de producción: constituye la instalación principal de operación y soportará el servicio de las aplicaciones en producción. Este entorno deberá estar redundado y configurado en alta disponibilidad.

- Entorno de preproducción: será una réplica lógica y de arquitectura del entorno de producción, convenientemente separado y securizado de éste, y permitirá:

  - Desplegar actualizaciones y parches de software para la realización de las pruebas de integración previas a su puesta en producción, una vez hayan sido aprobadas en el entorno de desarrollo.

  - Utilizarse como entorno de aceptación de integraciones para las aplicaciones usuarias de los servicios, garantizando que la puesta en producción será satisfactoria y no provocará problemas ni en la infraestructura de firma ni en los sistemas cliente.

  - Realizar pruebas de carga, estabilidad y rendimiento por parte de los responsables del servicio, para evaluar el impacto real en los servicios frente a volúmenes altos de demanda, obtener datos fiables sobre la implantación de nuevos procedimientos a aplicar en el entorno de producción, etc.

  - Realizar pruebas de concepto para la resolución de problemas e incidencias detectados en los entornos de producción y que no puedan o deban ser reproducidos en dichos entornos, por su posible impacto en la continuidad de los servicios.

- Entorno de formación, que deberá estar dotado de todos los productos software necesarios para reproducir el funcionamiento del entorno de producción con objeto de realizar tareas de capacitación.

- Entorno de desarrollo, donde la empresa adjudicataria llevará a cabo los desarrollos, adaptaciones, parametrizaciones e integraciones, con vistas a realizar las pruebas unitarias y a promocionarlos a entornos superiores una vez comprobado su correcto funcionamiento. 
Igualmente, las tareas propias de este entorno se podrán gestionar en la sede de la empresa adjudicataria, es decir, se podrán desarrollar directamente en infraestructura propia de la empresa.

7.3    Seguridad

El sistema de información adjudicado deberá garantizar el cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de la información que constituye el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. En concreto, se deberá asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que son objeto de la presente contratación.

7.4   Integraciones

Las ofertas garantizarán un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa, conforme a las estipulaciones del Esquema Nacional de Interoperabilidad. En concreto, se cumplirán las Normas Técnicas de Interoperabilidad establecidas por dicho esquema.

Se requerirá que el producto ofertado proporcione mecanismos de integración estándar, tanto API REST como Web Services (SOAP), así como el grado de cobertura de dichos mecanismos sobre las funcionalidades de la aplicación.

Además, todo intercambio de datos entre el sistema de información objeto de esta contratación y otros sistemas de información se regirá por las normas de interoperabilidad publicadas por la Oficina Técnica de Interoperabilidad del SAS en el portal UNIFICA y por las directrices e indicaciones que aquella proporcione durante la ejecución del proyecto.

Deberá integrarse en tiempo real con el cuadro de mandos del centro a través de los mecanismos que indique la Subdirección Provincial TIC.

En caso de que para el correcto funcionamiento de las integraciones especificadas fuese necesario el desarrollo de nuevos servicios (o la modificación de los actuales) sobre los sistemas de información corporativos del SAS, estos trabajos serán gestionados por la Oficina Técnica de Interoperabilidad del SAS, con objeto de garantizar el correcto funcionamiento y comunicación de las aplicaciones involucradas en las distintas integraciones; la empresa adjudicataria deberá asumir todos los gastos que pudieran generarse como consecuencia de los trabajos a realizar en el sistema de información ofertado o sus servicios de integración.

7.4.1 LADP/Directorio activo.

En virtud de lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, cada usuario que acceda a la información del sistema debe estar identificado de forma única, de modo que se sepa, en todo momento, quién recibe derechos de acceso y de qué tipo son éstos.

En este caso, esta identificación y autenticación se realizará mediante integración con el directorio activo del SAS (DM-SAS), que se constituye en fuente única de identificación y autenticación. Además, el sistema de información también deberá estar preparado para integrarse con LDAP.

Se dispone de un componente Java para esta integración (https://ws001.juntadeandalucia.es/unifica/web/gobernanza/integracion-con-dmsas).

7.4.2 Aplicación de estructura.

La estructura de edificios y centros se incorporará vía integración con el aplicativo de estructura de la organización, que será el maestro de dicha información. Esta integración se realizará a través de los servicios disponibles en el Catálogo de Servicios del SAS o, en todo caso, siguiendo lo especificado por la Oficina de Interoperabilidad del SAS.

Se dispone de un componente Java para esta integración (https://ws001.juntadeandalucia.es/unifica/web/gobernanza/integracion-con-estructura).

### 7.4.3 Gestión de datos maestros.

- En lo referente a ubicaciones e identificadores de profesionales, el sistema de información deberá permitir la gestión de los datos maestros de centros, unidades funcionales, estructura física de centro, profesionales, etc. según los identificadores corporativos. Debe también contemplar la opción de incluir datos no vinculados a Diraya Estructura.

### 3.7.4.4 Diraya.

- Sistema informático que se utiliza en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) como soporte de la historia clínica electrónica integra toda la información de salud de cada una de las personas atendidas en los centros sanitarios, para que esté disponible en el lugar y momento en que sea necesario para atenderle, y sirve también para la gestión del sistema sanitario.

- Diraya consta de un conjunto de módulos relacionados que comparten información. Los componentes de Diraya están interconectados e intercambian datos entre sí.

- Los componentes básicos de Diraya que intervienen en los circuitos funcionales y que el sistema de información tendrá que tener presente son:

- Estructura: Incluye la definición y organización de los Servicios, Unidades funcionales y ubicaciones físicas de los centros de Atención Primaria y Atención Especializada.

- Diraya Atención Hospitalaria (DAH): da soporte a hospitalización y consultas. Existen tres estaciones: La estación clínica, para uso por parte de los clínicos, la estación de cuidados, para enfermería, y la estación de gestión, para perfiles administrativos.

- Diraya Urgencias: da soporte a urgencias.

8 APARTADO III: REQUISITOS DE LICENCIAMIENTO

La solución propuesta, así como la configuración y tipo de licenciamiento ofertado, deberá cubrir la totalidad de requisitos recogidos en el presente pliego y permitir su instalación según las condiciones definidas en el Apartado II del presente pliego: disponibilidad, redundancia, necesidad de entornos no productivos (desarrollo, preproducción y/o formación), seguridad, etc.

En caso de que el producto ofertado no esté basado en fuentes abiertas, la empresa licitadora deberá proporcionar una licencia corporativa del mismo; es decir, no existirá limitación respecto del número y tipo de usuarios y/o empresas proveedoras de servicios que podrán acceder y usar el sistema de información, así como en cuanto al número de centros a implantar. Además, tampoco habrá ningún tipo de limitación en cuanto al número de transacciones, integraciones, registros, documentos y/o expedientes de cualquier tipo o instancia.

Esta licencia corporativa tendrá un carácter perpetuo, es decir, transcurrido el período de garantía, podrán seguir usándose, aunque sin las prestaciones incluidas en el mismo.

9 APARTADO IV: CLAUSULAS TIC PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN INCLUIDOS EN LA PROPUESTA

A continuación, se definen todos los requerimientos técnicos, de: equipamientos, sistemas y procesos, que debe cumplir cualquier tipo de sistema informático que venga incluido en la propuesta, bien sea solicitada directamente en la licitación, bien como sistema incluido dentro del conjunto del suministro a realizar o incluso en el caso de que sea una mejora ofertada por el operador económico que no haya sido solicitada por el licitante.

La Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante, STIC) del SAS en base a la Resolución SA 0157/2013 de 4 de abril de la Consejería de Salud queda establecida como la encargada de la prestación de servicios TIC en los diferentes centros de titularidad de la Consejería de Salud, lo que le confiere el carácter de único órgano competente en materia TIC de dichas entidades.

En base a ello, serán de obligado cumplimiento las normativas y políticas de seguridad vigentes establecidas por la STIC, que estarán a disposición de los interesados y serán actualizadas con carácter periódico.

Todas las peticiones de instalación, puesta en marcha o incorporación de nuevos dispositivos, aplicaciones sanitarias o sistemas de información necesitan de la aprobación expresa y validación de su idoneidad por parte de la STIC provincial.

En concreto estas normativas afectan a todos los sistemas informáticos (en adelante “Elementos TIC”) incluidos en la propuesta, como, por ejemplo: servidores, PCs, impresoras, PDAs, dispositivos móviles, dispositivos médicos y sus accesorios considerados software y hardware, dispositivos de red, sistemas de información, sistemas empotrados, integraciones de sistemas existentes, etc. La anterior lista es orientativa y la aplicación de esta normativa no sólo se aplica a estos elementos sino a cualquier otro elemento TIC interno o externo que esté incluido en la oferta.

La Subdirección TIC del SAS adopta como marco de referencia la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, frecuentemente abreviada como ITIL, que son buenas prácticas destinadas a facilitar la gestión del ciclo de vida de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones.

Asimismo, tal como indica el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS), como parte de estas cláusulas se establecerán también unos Acuerdos de Niveles de Servicio mínimos que aseguren el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados.

Como parte de la implementación de estas medidas de seguridad se pueden realizar por parte de la Administración auditorías periódicas de seguridad de cualquiera de las partes del sistema, de cara a garantizar la correcta aplicación de dichas medidas e incluso a incrementar la prevención de posibles eventos adversos de seguridad o disponibilidad.

Por otra parte, además de las disposiciones indicadas en estas cláusulas, se incluyen de forma implícita todos los marcos legales actuales y futuros que sean de obligado cumplimiento para los sistemas de información de la Administración Pública.

## Normativa general para el equipamiento TIC

En los siguientes apartados se detallan los aspectos relacionados con el equipamiento y accesorios a suministrar, y la normativa relacionada con las TIC que se obligatorio cumplir:

- Aspectos de equipamiento homologado a suministrar.

- Descripción de las características mínimas de los equipos y sus periféricos y de sus condiciones de suministro.

- Normativas de seguridad aplicables a los sistemas.

- Criterios de seguridad que deben cumplir los elementos.

- Normativas de interoperabilidad e integración.

    - Caso que los sistemas a implementar puedan disponer de interconexiones con sistemas ya implantados en el SAS, tanto para los sistemas de información corporativos, como para los locales y para los horizontales.

### Acuerdos de nivel de servicio (ANS) de la garantía mínimos

Como medio para garantizar la calidad de la garantía y siguiendo las indicaciones del Esquema Nacional de Seguridad, se establecen los siguientes ANS mínimos, que se aplicarán en el periodo de garantía del equipo. Es compromiso por parte de la empresa adjudicataria cumplirlos.

Estos ANS podrán evolucionar a lo largo de la ejecución del contrato, y su periodo de garantía, con el fin de conseguir una mejora continua en la calidad del servicio efectivamente proporcionado.  Los recursos, tanto humanos como de otra índole, disponibles para el servicio de garantía, deberán ser dimensionados de forma cualitativa y cuantitativa como mínimo para garantizar los ANS vigentes en cada momento.

Los ANS se basarán en la definición de unos indicadores de calidad que reflejen de forma objetiva la calidad del servicio real proporcionado, con especial atención a los aspectos más críticos del mismo, y en el establecimiento de un umbral o valor mínimo de calidad para cada uno de ellos. Se han elaborado atendiendo a los siguientes criterios:

El establecimiento de indicadores de calidad del servicio de garantía prestado, de manera que el SAS pueda realizar una evaluación objetiva de los servicios y que la empresa adjudicataria de esta licitación tenga una base para la corrección de las eventuales deficiencias en la prestación y para la mejora de sus procesos y organización.

La automatización del seguimiento y control de los indicadores de calidad del servicio de garantía recogidos en los ANS. Los datos para la revisión de los indicadores del ANS se obtendrán de las distintas herramientas ya implantadas en el SAS.

La empresa adjudicataria    se comprometerá a realizar todas las acciones organizativas necesarias para permitir un adecuado control de todos los ANS identificados como mínimos en este pliego.

El SAS, a través de su dirección técnica de centro, podrá proponer cambios en la estructura de los ANS mínimos requeridos, que en todo caso deberán ser consensuados con la empresa adjudicataria. Los cambios podrán afectar tanto a los elementos del servicio objeto de medición como a la frecuencia, la unidad de medición y el nivel de servicio.

#### Condiciones de medida

En el cálculo de los indicadores no se contabilizarán los tiempos que se indican a continuación:

- No contabilizarán como tiempo de indisponibilidad las paradas programadas que se realicen en las condiciones preestablecidas y acordadas.

- No se contabilizarán las demoras que estén completa y exclusivamente   en el ámbito de las responsabilidades de terceros (otros proveedores externos, personal ajeno al servicio, el propio SAS, etc.).

- Pérdidas de servicio debidas a causa de fuerza mayor (incendios, inundaciones, etc.), aunque en este caso se aplicarán los acuerdos alcanzados en el proceso de continuidad.

1.1.2   Indicadores

El seguimiento de los niveles de servicio se realizará en base a indicadores. El concepto de incidencia, prioridad en la clasificación de incidencias, intervención, tiempo de respuesta, etc., y los procesos que guían su gestión, se encuentran definidos en UNIFICA, el portal de normas técnicas del SAS.

| INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD | OBJETIVO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Porcentaje de incidencias con tiempo de resolución en plazo Según la tipología, impacto y urgencia de la incidencia, se establece una prioridad a la misma. Se calcularán los siguientes indicadores, según la prioridad asignada, del total de incidencias con tiempo de resolución en plazo entre todas las incidencias resueltas por el proveedor para la misma prioridad. |  |  |
| IO_01 | • Porcentaje de incidencias con tiempo de resolución en plazo, con prioridad muy alta: el tiempo máximo de resolución de la incidencia será de 4 horas hábiles de servicio desde la asignación de la incidencia. | Porcentaje | IO_01 >= 90% |
| IO_02 | • Porcentaje de incidencias con tiempo de resolución en plazo, con prioridad alta: el tiempo máximo de resolución de la incidencia será de 12 horas hábiles de servicio desde la asignación de la incidencia. | Porcentaje | IO_02 >= 80% |
| IO_03 | • Porcentaje de incidencias con tiempo de resolución en plazo, con prioridad normal: el tiempo máximo de resolución de la incidencia será de 18 horas hábiles de servicio desde la asignación de la incidencia. | Porcentaje | IO_03 >= 70% |

| INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD | OBJETIVO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiempo medio de resolución de incidencias Según la tipología, impacto y urgencia de la incidencia, se establece una prioridad a la misma. Se calcularán los siguientes indicadores según la prioridad asignada, como la suma del tiempo de resolución de todas las incidencias entre todas las incidencias resueltas por el proveedor para la misma prioridad. |  |  |
| IO_04 | • Tiempo medio de resolución de incidencias, con prioridad muy alta | Horas hábiles | IO_04 <= 4 |
| IO_05 | • Tiempo medio de resolución de incidencias, con prioridad alta | Horas hábiles | IO_05 <= 12 |
| IO_06 | • Tiempo medio de resolución de incidencias, con prioridad normal | Horas hábiles | IO_06 <= 18 |
|  | Tiempo de sustitución de elemento hardware Para aquellas incidencias que requieran para su resolución definitiva de la sustitución de un elemento hardware, se establece el tiempo de sustitución de elemento hardware como el tiempo comprendido entre la asignación inicial de la incidencia y la sustitución completa del elemento hardware afectado. |  |  |
| IO_07 | • Porcentaje de incidencias con tiempo de sustitución de elemento hardware en plazo. | Porcentaje | IO_07 >= 80% |
| IO_08 | • Tiempo medio de sustitución de elemento hardware. | Horas hábiles | IO_08 <= 24 |
| IO_09 | Porcentaje de incidencias asignadas al adjudicatario con incumplimiento en el plazo de resolución que son reclamadas Porcentaje de incidencias asignadas al adjudicatario que, con incumplimiento en el plazo de resolución según su prioridad, son reclamadas respecto del total de incidencias asignadas al adjudicatario. | Porcentaje | IO_09 <= 1% |
| INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD | OBJETIVO |
| IO_10 | Porcentaje de incidencias resueltas por el adjudicatario que son reabiertas Porcentaje de incidencias resueltas por el adjudicatario que son reabiertas respecto del total de incidencias resueltas por el adjudicatario. Se entiende resuelta por el adjudicatario aquella incidencia en la que es el propio adjudicatario el que hace la propuesta de cierre de la incidencia. | Porcentaje | IO_10 <= 1% |

### Equipamiento homologado a suministrar

Todo el equipamiento informático que se suministre debe cumplir con estos criterios de homogenización mínimos, que van encaminados a que su funcionamiento dentro de los sistemas del SSPA sea lo más homogéneo posible y no genere ningún tipo de incompatibilidad, problemática colateral o coste adicional a la Administración Pública.

La relación entre el adjudicatario y la STIC debe iniciarse siempre desde la unidad de gestión o servicio de referencia destino del equipamiento.

Dicho interlocutor contactará con STIC por la vía establecida entre las partes, y siempre con una antelación mínima de al menos dos semanas a la instalación o conexión de equipos, indicando la empresa adjudicataria del contrato y estableciendo una primera reunión de inicio de proyecto donde la STIC solicitará toda la información necesaria para evaluar la propuesta.

La visita de técnicos o personal comercial de las empresas proveedoras, deberá ser convenientemente programada, el personal estará adecuadamente acreditado, y mostrará su acreditación a quien se la requiera, debiéndola llevar visible en sus desplazamientos por los centros.

#### Características generales que aplican a todos los elementos.

#### Suministro:

El material se deberá suministrar en las instalaciones del centro destinadas a su configuración y puesta en marcha.

La empresa adjudicataria deberá proporcionar todo el hardware y software necesario para la puesta en marcha del sistema ofertado, cumpliendo siempre con las características que indique la STIC, tanto para el sistema de producción como para la salvaguardia de las copias de seguridad de los datos.

El hardware ofertado deberá contar con mecanismos de tolerancia a fallos y alta disponibilidad que permitan el mantenimiento del servicio con las garantías necesarias para la finalidad del mismo.

No se aceptarán como válidas soluciones que cuenten con equipamiento ya existente en el SAS, salvo que así se diga expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

#### Licencias:

La solución debe contemplar todas las licencias de software necesarias, propias o de terceros, para su puesta en marcha asegurándose el proveedor de cumplir con la normativa explícita de cada fabricante para los productos que incluyan.

Asimismo, en el caso de incluir licencias propietarias de uso limitado de alguno de los productos, deberán incluirse el número de ellas necesario para dar cobertura a todos los puestos de trabajo donde se use el sistema de información a implantar, y por todo el tiempo por el que tenga vigor el presente contrato.

#### Garantía:

Las garantías de reparación de todo el material TIC entregado deben cubrir el plazo completo del contrato, con un mínimo de 2 año, y debe garantizarse la disponibilidad de piezas de repuesto por un mínimo de 10 años adicionales. Dicha garantía debe cubrir piezas, mano de obra y cualquier otro tipo de coste de reparación de forma que el elemento suministrado pueda volver a quedar operativo en el menor plazo posible. Caso de no poder repararse, la empresa suministradora deberá sustituir el dispositivo por uno de características similares o superiores al averiado.

Durante la vigencia del presente contrato, y su garantía, la empresa adjudicataria será responsable del seguimiento del estado de los equipos, la coordinación, planificación y resolución de las averías y/o problemas que pudieran producirse, la definición de ventanas de intervención para el servicio de soporte, la verificación de resolución al cierre de la solicitud y el registro y validación de posibles actualizaciones en la base de datos de software o hardware del SAS.

#### Consumibles:

Todos los elementos proporcionados deben cumplir el criterio de que sus consumibles sean adquiribles a través del catálogo de productos del SAS, disponible en SIGLO.

En el caso de no estar el consumible necesario incluido en dicho catálogo, el proveedor será el responsable de gestionar su alta en el mismo antes de que sea necesario realizar la primera adquisición del consumible. En su defecto será el proveedor el responsable de suministrar el material necesario sin coste para el SAS hasta que se cumpla el punto anterior.

#### Compatibilidad ofimática:

Según la Instrucción N.º 4/2016 de la Viceconsejería, para la actualización de la ofimática corporativa de la Consejería de Salud, y la ley 11/2007 de 22 de Junio, de acceso electrónico e los ciudadanos a los Servicios Públicos, las aplicaciones deberán ser compatibles con la ofimática libre, no vinculadas obligatoriamente a Microsoft u otro proveedor propietario, y para el formato de documento: “la única opción posible para el intercambio de documentos ofimáticos editables tales como hojas de cálculo, documentos de texto e imágenes y presentaciones, el siguiente formato: ISO/IEC 26300:2006 Information technology – Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) OASIS 1.2 (ODF)”

#### Gestión del ciclo de vida del sistema:

CGES es el organismo de gestión de peticiones de la STIC siendo webcges y/o NWT la herramienta destinada a la gestión de las solicitudes de servicio de operación (incidencias, peticiones y problemas). Cualquier petición relacionada con TIC deberá registrarse en este sistema informático, y se utilizará como prueba documental para valorar el grado de cumplimiento de los ANS establecidos, en caso de que los hubiera.

Por ello el adjudicatario está obligado a utilizar dicha gestión de peticiones en CGES, siendo este el principal canal desde donde los usuarios realizarán las distintas solicitudes de servicio y en el que se gestionará su resolución. Será siempre CGES la herramienta nativa para la gestión del servicio, independientemente de que la empresa internamente prefiera optar por otras soluciones propias de gestión que lleve en paralelo. El ciclo de vida de las peticiones se originará en CGES y la empresa adjudicataria será responsable de trabajar con dicha herramienta desde principio a fin de cada petición, siendo obligatorio el reporte y cierre de la petición en CGES. La STIC proporcionará al proveedor toda la documentación necesaria que debe aportar para su alta en el sistema o para su integración con una herramienta propia, o cualquier otro mecanismo autorizado expresamente por la STIC provincial.

#### Niveles de soporte:

Se establecen dos niveles de soporte que el proveedor deberá cubrir, en función de la criticidad del sistema contratado:

Los sistemas de criticidad normal o baja deben garantizar una atención al usuario en horario laboral de 8:00 AM a 8:00 PM, de forma que cualquier usuario del sistema pueda registrar una petición de asistencia a través de CGES, o cualquier otro mecanismo autorizado expresamente por la STIC provincial.

El soporte deberá incluir:

  - Resolución de incidencias de usuarios.

  - Atención de peticiones especiales relacionadas con la continuidad de servicio.

  - Consultas de formación sobre la herramienta.

  - Resolución de dudas sobre el uso del sistema.

El sistema de contacto para este soporte debe estar claramente identificado por el proveedor en la vía de contacto y los plazos de respuesta esperados.

La resolución de las incidencias de software clínico en ningún caso serán responsabilidad de la STIC. Las incidencias hardware tendrán soporte de la STIC según el acuerdo alcanzado entre las partes y siempre teniendo en cuenta la garantía de las máquinas y el correcto inventariado en la Base de Datos de Recursos Informáticos (DRI) en CGES.

En caso de conflicto sobre la responsabilidad entre varios resolventes o proveedores a la hora de tener que solucionar determinada incidencia o tarea, prevalecerá el criterio de la STIC motivando su decisión.

#### Conexión remota y acceso externo:

La constitución de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía por la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía establece que está terminantemente prohibido la instalación de cualquier tipo de línea de datos o conexión remota que no sea gestionada por dicha entidad, así que no están permitidas conexiones de datos de terceros de ningún tipo.

La única vía de conexión para proporcionar soporte remoto a los equipamientos TIC del SAS es mediante solicitud de VPN de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía, bien personal para personas físicas concretas, bien en formato Sede a Sede. La STIC proporcionará los formularios necesarios que el proveedor debe rellenar para solicitar dicha conexión. Caso de que dicha conexión implique un coste, en ningún caso se podrá repercutir al SAS.

La única vía de conexión a PC del SAS es mediante el software de Control remoto instalado y configurado por la propia STIC. Dicha conexión será de carácter autentificada, aceptada expresamente por el usuario y sujeta a todas las normas de Protección de Datos actuales y futuras que sean de cumplimiento. Está totalmente prohibido la desinstalación o desconfiguración de dicho software por parte del proveedor.

La conexión mediante otro tipo de herramientas como Escritorio Remoto, acceso directo a Bases de Datos, etc. será siempre bajo la aprobación, en cada caso, de la STIC de forma expresa, y requieren una validación explícita de las conexiones.

En caso de no poder proporcionarse el acceso remoto que solicita el adjudicatario, o que no sea posible llevar a cabo la conexión, será responsabilidad del proveedor enviar recursos in-situ para que resuelva el problema, no pudiendo convertirse esta imposibilidad de conexión en una razón para no resolver la incidencia y no dar el nivel de soporte necesario.

#### Gestión de identidad:

Toda herramienta que exija autenticación de usuarios y/o validación de perfiles de usuarios deberá implementar su conexión al directorio activo corporativo, DMSAS, y a la herramienta de Gestión de Identidad del SAS (Identic). La documentación necesaria para ello será aportada por la STIC, siendo obligación del proveedor hacer las modificaciones necesarias en sus sistemas para que se cumplan estas tres premisas:

- La autenticación de usuarios será siempre contra DMSAS.

- La gestión de perfiles estará integrada con Identic.

- La activación y desactivación de usuarios será gestionada por DMSAS.

- Integración se haga extensiva a la herramienta MACO, gestión de identidad de Diraya.

#### Documentación entregable:

Como parte de la solución y antes de finalizar el periodo de puesta en marcha, el proveedor deberá entregar como documentación adicional la siguiente información:

Mapa de elementos físicos y lógicos instalados, con un inventario detallado de los elementos físicos y/o lógicos para proceder a darlos de alta, si procede, tanto en la DRI como en la CMDB (Nomenclatura ITIL) correspondiente.

- Mapa de integraciones.

- Elementos físicos y lógicos a monitorizar y la forma de realizar dicha tarea.

- Elementos de los que será necesario realizar copia de seguridad, su ubicación, la técnica necesaria para realizar la copia y su periodicidad.  Incluyendo el procedimiento de cómo se podría proceder  a  la comprobación de que la copia de seguridad es válida y fiable.

- Documentación de las licencias instaladas y de las garantías de los equipos.

- Documentación de las posibles exclusividades para la contratación de los mantenimientos, que deberá ser visada como válida por la Unidad de Asesoría Jurídica.

- Teléfonos y/o correos de contacto para soporte y sus horarios.

- Importe anual de los mantenimientos de los sistemas instalados pasado el periodo de garantía, incluyendo las actualizaciones que resulten del equipo, tanto a nivel de software como de hardware, durante dicho periodo.

#### Criterios especiales por tipo de equipamiento:

Se diferencian los criterios en función del tipo de equipamiento: PC o estaciones de trabajo, Terminales ligeros, impresoras, electrónica de red, servidores y otros dispositivos de red.

#### Servidores y puntos de red:

Albergando las más de 400 aplicaciones departamentales que prestan servicio en la Provincia, la infraestructura a implantar debe ser muy modular y muy escalable. Si por cada una de estas aplicaciones se instalara un servidor básico los requerimientos de espacios en los Centros de Procesos de Datos (CPD) del SAS serían mayores a los disponibles, y por tanto no es posible autorizar implantaciones que dispongan de esta arquitectura.

Es por ello que la STIC tiene implantado un sistema de infraestructuras virtualizadas. Esto ofrece tanto reducción de la infraestructura física necesaria, como lo niveles de alta disponibilidad necesarios para un entorno crítico como el sanitario, pues se permite funcionar a la máquina virtual en varios servidores físicos. Todo ello redunda en una reducción de los costes de explotación y mantenimiento importantes.

Igualmente, la electrónica de red necesaria para integrarse con un 100% de garantías de interoperabilidad y correcto funcionamiento en las redes de los centros exige que la propia STIC tenga una lista de equipos recomendables de cara a montar infraestructura de red.

En los proyectos donde la instalación de nuevos puntos de red corresponda al adjudicatario, deberá este realizar la instalación de los mismos cumpliendo con los criterios de la STIC. Todos los requisitos en este aspecto son a modo de resumen:

- La instalación debe ser realizada por un proveedor certificado.

- El cableado debe ser UTP Categoría 6E o superior.

- El punto de red a instalar será doble (2 tomas en rosetas adyacentes).

- La ubicación donde irán los puntos de red nuevos será determinada por el personal de la STIC junto con el responsable de la Unidad destino.

- En función de la ocupación y el número de puntos necesario se puede solicitar al proveedor la inclusión de nuevos paneles de parcheo en el armario “Rack” destino, en consonancia a los ya existentes.

- Toda instalación de punto de red debe ir acompañada de sus dos latiguillos finales (equipo y parcheo) de las distancias necesarias

- La nomenclatura y timbrado de las rosetas será correlativa a las existentes en el armario destino y según las normas de la STIC.

- El punto debe certificarse según la categoría exigida y con la entrega de la documentación de dicha certificación se entregará también un plano de la ubicación de los nuevos puntos.

- Si el número de puntos así lo justifica, la STIC podrá solicitar al proveedor la adquisición de un número de switches de red proporcional al número de puntos a instalar.

- El punto de red no recibirá servicio mientras no se cumplan todos los requerimientos expuestos por la STIC.

- Está terminantemente prohibido la instalación de elementos de red intermedios (hubs, microswitches, duplicadores, etc.) que vayan destinados a “multiplicar” los puntos disponibles en una zona usando una única toma de red existente, al igual que la instalación de nuevos Racks de comunicaciones.

#### Otros dispositivos de red:

Cualquier otro dispositivo de red que se necesite conectar como parte del proyecto, deberá ser aprobado previamente por la STIC, que en caso de que sea necesario, consultará previamente con el Servicio Técnico del SAS correspondiente (bien sea de Electromedicina o de Mantenimiento) del centro.

En los casos donde esté justificado, los dispositivos pueden ser conectados a redes privadas por la seguridad del resto de la red o de los propios dispositivos.

### Normativa de seguridad, parcheado de sistemas y normalización de equipos cliente

#### Preámbulo:

A lo largo de los años la política de seguridad de infraestructuras TIC en el SAS se ha ido revisando y actualizando llegando a tener un parque de equipos cliente controlado y supervisado. Esto ha hecho que el número de incidentes adversos en temas de seguridad haya sido leve como consecuencia de esta situación.

Sin embargo, las nuevas técnicas de ataques utilizadas por los desarrolladores de amenazas y la gran interconexión que existe en la actualidad entre todos los sistemas pueden desembocar en graves crisis y pérdidas de datos de carácter sanitario debido a fallos de seguridad que podrían haber sido evitados.

Como consecuencia de lo expuesto, es necesario que de forma URGENTE y PRIORITARIA se implementen de forma FORZOSA las políticas de seguridad vigentes (tanto en la firma del contrato como las futuras) a TODOS los equipos conectados en red dentro de centros del SAS.

En la mayoría de los casos de infecciones de virus masivas hoy en día en las instalaciones que se han visto afectadas, los problemas han sido provocados por equipos desactualizados o fuera del marco de seguridad de la empresa. Por ello es importante recalcar que esta normativa no sólo aplica a los equipos propiedad del SAS, sino que se debe hacer extensiva a todos los equipos conectados a la red, independientemente de la empresa que lo gestione. “Una cadena es tan débil como lo sea el más débil de sus eslabones”.

Todos los puntos desarrollados en estas prescripciones están amparados por las normativas recogidas en los apartados siguientes

#### Normativa interna de seguridad

A modo de revisión y para poder tener un marco de referencia común se resumen aquí las políticas a implementar:

- Todo equipo con sistema operativo Windows conectado a la red de datos del SAS debe estar integrado en el Dominio de Active Directory corporativo, conocido como DMSAS, su sistema operativo incluirá la licencia de Windows apropiada para poder hacer esta conexión.

- Todos estos equipos serán parcheados de forma automática y obligatoria para aplicar todas las recomendaciones de actualizaciones críticas de seguridad del sistema operativo, liberados por el fabricante de este. También deberán permitir la inclusión del agente de monitorización e inventario que decida el SAS, actualmente Altiris.

- Todos los equipos deben tener el antivirus corporativo instalado, configurado, actualizado y activo para el análisis de amenazas en tiempo real y actualizaciones automáticas periódicas. Igualmente, todos los equipos serán escaneados en busca de virus de forma periódica y continua y los ficheros infectados serán limpiados o en caso necesario e inevitable eliminados.

- La nomenclatura de los equipos cumplirá obligatoriamente con el estándar SAS de nombrado de PC, servidores, electrónica y otros dispositivos de red e impresoras.

- Los usuarios que trabajen en los equipos no tendrán en ningún caso permisos de administrador sobre este, ni capacidad de desactivar el antivirus o demás mecanismos de seguridad indicados con anterioridad.

- Todo equipo que se detecte que incumple las normas anteriormente citadas, que se comporte de forma sospechosa o que sea fuente de amenazas, será desconectado y aislado de la red del SAS y deberá ser analizado y verificado su funcionamiento por parte del proveedor en un entorno controlado antes de volver a conectarse. El proveedor, y nunca el SAS, será el único responsable de las pérdidas de servicio y problemas que se generen como consecuencia de esta situación.

- El acceso a los sistemas de información del SAS podrá ver deshabilitado temporalmente a cualquier usuario que voluntaria o involuntariamente actúe contra las normas indicadas. Dicho acceso sólo podrá reactivarse tras analizar el motivo de este comportamiento.

- Toda empresa colaboradora con el SAS que disponga de equipos conectados a la red de este organismo está obligada a cumplir estas normas de forma obligatoria y sin excepciones. Cualquier problema que sea provocado por equipos que no cumplan estas normas será responsabilidad de dicha empresa.

#### Documento de “consentimiento informado”:

Como en toda normativa, se pueden contemplar excepciones puntuales que será necesario analizar caso por caso y determinar, por parte de la STIC, si se permiten dichas excepciones o no.

Para poder proceder a evaluar dichos casos, será necesario que los responsables de las Unidades de Gestión, Servicios o Unidades Administrativas de los centros donde se encuentren o vayan a ser instalados los equipos, o en su caso el responsable legal de la empresa que solicite esta excepción remita a la Subdirección TIC de la provincia el documento de solicitud, cuya plantilla estará disponible en la Intranet del centro.

Las solicitudes serán evaluadas por la STIC, no siendo de aplicación hasta su aprobación y firma. No se podrá proceder a la instalación del sistema hasta que no se reciba confirmación del resultado.

### Normativa de integraciones

En caso de que el sistema adquirido deba tener algún tipo de conectividad con los demás sistemas corporativos o locales, deberá cumplir las siguientes capacidades de integración:

- La solución aportada deberá cumplir las normas y procedimientos de Interoperabilidad de la STIC actuales y tener facilidad para adaptarse a las futuras que se vayan definiendo y publicando.

- Estas integraciones deberán estar certificadas por la OTI (Oficina Técnica de Interoperabilidad) en entornos de preproducción y verificadas funcionalmente por el personal técnico de la STIC antes de su puesta en producción. Todos los detalles del proceso de certificación se hallan en Unifica (https://ws001.juntadeandalucia.es/unifica/) y cualquier duda al respecto puede ser aclarada a través del correo interoperabilidad.oca.sspa@juntadeandalucia.es.

- Este proceso de certificación incluye de forma ineludible la presentación de un análisis previo de uso de la información en el que se definan el flujo de trabajo del circuito cubierto en formato estándar BPMN (Business Process Model and Notation), datos maestros a consumir, eventos que disparan los intercambios de información, etc. Una vez superado el proceso, la aplicación aparece como certificada en el Catálogo de Aplicaciones Certificas para el  uso  de  Servicios  de  la  STIC constando  versión, centro  y servicios certificados.

- No se autorizará el consumo de ninguna información a aplicaciones no certificadas en todos los extremos contemplados en el proceso.

#### Normativa de integraciones de imagen médica:

Las soluciones de imagen médica deberán poder integrarse con el RIS-PACS corporativo del SAS y/o con otros RIS-PACS en servicio en los Centros.

Las soluciones deberán ser compatibles con los siguientes servicios:

Dicom 3.0

DicomSend

DicomPrint

Dicom Storage

DicomWorkList Management

Dicom MPPS (Modality Performed Procedure Step)

DicomQuery and Retrieve

El adjudicatario deberá aportar los documentos de conformidad DICOM del equipamiento o soluciones que incorpore al servicio de los centros.

## Marco de referencia legal de dichas normativas

Resolución de 27 de septiembre de 2004 del Manual de comportamiento de los empleados públicos en el uso de los sistemas informáticos y redes de comunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

Donde se cita, por ejemplo, en el punto 5.8: “Los usuarios están obligados a cumplir las medidas de seguridad diseñadas por la Administración de la Junta de Andalucía, así́ como las prevenciones que al efecto se establezcan.”.

Decreto 1/2011 y Decreto 70/2017 sobre Política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones.

Artículo 6: “La preservación de la seguridad TIC será́ considerada objetivo común de todas las personas al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, siendo estas responsables del uso correcto de los activos de tecnologías de la información y comunicaciones puestos a su disposición.”

ENS - El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que determina la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos. También conocido como “Esquema Nacional de Seguridad”.

En sus Capítulos II y III establece los principios básicos de seguridad y los requisitos mínimos que permitan la protección adecuada de la información. Los principios básicos establecen puntos de referencia para tomar decisiones. Los requisitos mínimos deben cumplirse siempre.

El cumplimiento del ENS se debe exigir también a los Sistemas de Información que estén operados por terceros local o remotamente – e, incluso, en las dependencias de los terceros. También se hace referencia explícita a sistemas que, aun no prestando directamente servicio al ciudadano, si debido a algún incidente de seguridad en esos sistemas se impidiera o perturbara la atención al mismo, como por ejemplo une equipamiento de radiología o una maquinaria de análisis y ayuda al diagnóstico.

El epígrafe 2.16 de las “Preguntas Frecuentes” sobre el ENS, publicado por el Centro Criptológico Nacional, indica explícitamente que “Las medidas de seguridad que deben adoptar los proveedores de servicios en ningún caso las fijará el propio proveedor, sino que serán las determinadas por la Administración Contratante, en virtud de la naturaleza de los servicios prestados”.

Asimismo, se establece la responsabilidad de suscribir el contrato de prestación del servicio incluyendo los Acuerdos de Nivel de Servicio a los que hubiera lugar.

También en su Artículo 9 especifica que: “Las medidas de seguridad se reevaluarán y actualizarán periódicamente”.

RGPD - Reglamento General de Protección de Datos – Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 27 de abril de 2016 – DOCE 4.5.2016- L119 que entrará en vigor el 25 de mayo de 2018.

10 APARTADO V: CUADRO DE MANDOS DE PRESENCIAS DE LIMPIEZA.

O la Subdirección a la que pertenezca en cada caso.

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/ens#.WhshQxNSxpg

https://www.ccn-cert.cni.es/publico/dmpublidocuments/ENS-FAQ.pdf