<Nombre Completo del Proyecto> - Informe de Seguimiento del 99/99/9999 / Gestión de Proyecto

 Versión: 99.99
Fecha: 30/04/2025

HOJA DE CONTROL
Documento	Informe de Seguimiento del 99/99/9999 / Gestión de Proyecto	Versión	99.99
Proyecto	<Nombre Completo del Proyecto>
Elaborado por	<autor1> (<organización>) / <autor2> (<organización>)	Fecha	DD/MM/AAAA
Validado por	<validador> (<organización>)	Fecha	DD/MM/AAAA
Aprobado por	<aprobador> (<organización>)	Fecha	DD/MM/AAAA
Fichero	Informe de Seguimiento para Fondos FEADER (Plantilla)_v01.01.odt
Plantilla	OAC-ISP-Informe_de_Seguimiento-Feader-PLT	Versión	01.03

Control de Modificaciones
Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
01.00	DD/MM/AAAA	<autor> (<organización>)	Versión inicial.
99.99	DD/MM/AAAA	<autor> (<organización>)

# Introducción
## Objeto y Alcance
El presente informe tiene como objeto recopilar la información de seguimiento del proyecto <Nombre Completo del Proyecto> para la celebración del comité del día 99/99/9999. El seguimiento se ha realizado con fecha 99/99/9999 y se refiere al periodo (99/99/9999 - 99/99/9999).
El informe se aplica en el ámbito de Gestión de Proyectos del proyecto <Nombre Completo del Proyecto> y afecta principalmente a su Comité de Seguimiento.

## Referencias
Documento	Fichero
<nombre o título del documento>	<fichero del documento>

# Resumen del Seguimiento
Proyecto		<Acrónimo del Proyecto/Subproyecto> - <Nombre Completo del Proyecto>
Fecha del Seguimiento		99/99/9999		Fecha del Comité					99/99/9999
Periodo de Seguimiento		99/99/9999 - 99/99/9999
Cumplimiento del Calendario
Fase/Actividad/Hitos						Previsión Inicial		Previsión Aprobada				Previsión Actual		Real
Inicio del Proyecto						99/99/99		99/99/99				99/99/99		99/99/99
Fase ...
Fase ...
Entrega ...
Fase ...
Fin del Proyecto
Resumen del Control de Riesgos, Incidencias y Cambios del Proyecto
Riesgos	Nuevos				Incidencias					Modificaciones
Incidencias	Nuevas				Terminadas					Modificaciones
Peticiones de Cambio	Nuevas				Incorporadas					Modificaciones
Planificación (Cambios Propuestos)
Actividad							Previsto				Propuesto		Causa
							99/99/99				99/99/99		XX

Causa de los cambios		RE – Retraso en la Ejecución / IC – Incumplimiento de Compromisos					OI – Otras Incidencias / PC – Peticiones de Cambio

# Situación Actual
## Resumen de la Situación
<resumen de la situación actual>

## Desarrollo de Actividades
<texto adicional (opcional)>
Actividad	Previsto Inicial	Previsto Aprobado	Previsto Actual	Real
<nombre de la actividad> / <responsable> / <justificación del retraso>	99/99/99	99/99/99	99/99/99	99/99/99

## Actividades Pendientes
<estado de las actividades que quedaron pendientes en reunión de seguimiento anterior>
## Control de Productos
Producto	Previsto Inicial	Previsto Aprobado	Previsto Actual	Real
<nombre del producto> [ <versión> ] / <justificación del retraso>	99/99/99	99/99/99	99/99/99	99/99/99

## Control de Incidencias (Documentales y Software)
Incidencias (Documentales y Software)
<detalle de las Incidencias documentales y Software>

# Plan para el Siguiente Periodo
<texto adicional (opcional)>
## Desarrollo de Actividades
Actividad	Previsto Inicial	Previsto Aprobado	Previsto Actual	Real	Responsable
<nombre de la actividad>	99/99/99	99/99/99	99/99/99	99/99/99	<responsable>

## Control de Productos
En este apartado se recogen sólo las entregas previstas para el próximo periodo.

Producto	Previsto Actual
<nombre del producto> [ <versión> ]	99/99/99

# Control de Riesgos, Incidencias y Cambios
<texto adicional (opcional)>
Riesgos
Código	Estado	Título- Descripción	Plan de Contingencia	Alta	Control	Cierre
RIE99999	<estado>	<título> / <descripción>		99/99/99	99/99/99	99/99/99

Incidencias
Código	Estado	Título - Descripción	Alta	Resolución	Cierre
INC99999	<estado>	<título> / <descripción>	99/99/99	99/99/99	99/99/99

Cambios
Código	Estado	Título - Descripción	Alta	Decisión	Cierre
CAM99999	<estado>	<título> / <descripción>	99/99/99	99/99/99	99/99/99

# Nueva Planificación
		Previsión Inicial	Previsión Aprobada		Previsión Actual	Real	Causa
Inicio del Proyecto		99/99/99	99/99/99		99/99/99	99/99/99	XX
Fase ...
Fase ...
Entrega ...
Fase ...
Fin del Proyecto
Causa de los cambios	RE – Retraso en la Ejecución / IC – Incumplimiento de Compromisos			OI – Otras Incidencias / PC – Peticiones de Cambio